附件1：采购需求
一、服务范围
按照国家和云南省信息系统工程建设及监理的有关标准、规范，依据项目建设合同和需求，充分利用信息化项目管理工具和方法，对项目的各个层面进行管理、控制、协调和安全，对项目合同的执行、工程信息文档等进行标准化、规范化和信息化管理。
二、服务内容
在项目实施至验收阶段提供 “三控三管一协调”全过程监理服务，即包括对项目各阶段提供质量控制、进度控制、变更控制、合同管理、资料管理、信息管理和组织协调等监理服务，并负责监理工程范围内实施单位及其他有关部门的协调工作、实施现场协调管理等过程的全面监理。
本项目监理具体工作内容包括：
1、协助采购人建立管理制度,完成合同条款的审核与修改工作
根据采购人的要求，协助采购人建立管理制度,参与采购人项目中标单位合同的讨论，协助采购人 完成项目合同的编写工作，提出修改建议。
2、全程负责项目管理工作
根据“三控、三管、一协调”的原则，开展采购人委托的项目相关工作。
2.1 质量控制
质量控制是指为达到质量要求，在质量形成的全过程的每一个环节所进行的一系列专业技术作业过程和质量管理过程的控制。
协助审核质量过程文件，依据招标文件、投标文件、合同和设计单位编制的项目设计文件及相关技术规范，审查、监督、控制项目质量；
采取事前预防、事中控制、事后纠正的监理方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制项目工程质量；
制定包括验收标准、验收方法和质量控制措施在内的详细监理控制方案；
编制重大质量问题的处理预案，包括系统建设过程中可能出现的重大质量问题的处理预案；
组织项目建设工程质量事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理；
组织项目建设质量检查、试运行测试和验收；
参与工程竣工验收和交接；
跟踪项目在质保期内的运行状况；
组织单项工程验收和竣工综合验收中的监理验收，参与竣工综合验收中的其他验收和交接。
2.2 进度控制
进度控制是指在项目管理中，通过对项目进度的计划、监督和控制，使项目按照预定的时间进度完成。
审查各子项目的系统建设进度计划，监督计划的执行；
采用先进的项目管理工具，如：WBS、甘特图等，确定各子项目建设装的工序顺序，控制项目施工进度；
发现系统建设进程未能按计划进行时，采取必要措施加快施工进度，以使实际施工进度符合合同的要求；
当系统建设进度拖后可能导致合同工期严重延误时，有责任作详细报告分析原因和提出对策，供采购人采取措施或做出决定。
2.3 变更控制
变更控制是指在项目生命周期的整个过程中对变更进行识别、评价和管理，其主要目标是，对影响变更的因素进行分析、引导和控制，使其朝着有利于项目的方向发展；确定变更是否真的已经发生或不久就会发生；当变更发生时，可进行有效的控制和管理。
对提出的所有变更要求进行审查；
分析项目变更对项目成本、进度、投资所造成的影响；
对项目变更的原因进行说明，对所选择的变更方案给予解释；
协助业主确保项目变更合理实施。
2.4 项目合同管理
项目合同管理是指对项目合同的全过程进行管理，包括合同的起草、审核、签订、履行、变更、索赔等环节。
协助业主签订合同；
跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；
对合同工期的延误和延期进行解释，协助业主处理项目实施的每个过程出现的合同变更、违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题；
根据合同约定，对承建单位提交的付款申请，提出付款建议；
协助采购人与供应商签订合同；
监督检查供应商履行合同。
2.5 项目信息管理/项目文档管理
项目信息管理是指对项目信息的收集、整理、处理、储存、传递与应用等一系列工作的总称，也就是把项目信息作为管理对象进行管理。项目文档管理是指在一个系统（软件）项目开发进程中将提交的文档进行收集管理的过程。
及时向采购人提交反映项目动态和监理工作情况的项目文档；
督促、检查集成商及时完成各阶段设备资料、工程技术资料的整理和归档工作；
转发采购人发出的一切指示、通知和业务联系单；
当系统建设出现质量问题或严重偏离计划时，应及时向采购人报告，并提出对策建议，同时督促供应商尽快采取措施；
项目竣工后向采购人提供竣工资料；
负责项目建设监理日记、周报、月报或项目大事记的编写；
负责项目协调会、技术研讨会等各类会议的纪要的编写；
负责阶段性项目总结、阶段性项目监理总结、各类监理通知的编写；
参与项目实施期间各类技术文件的管理；
参与合同执行过程中的各类往来文件及存档的管理。
2.6 安全管理
安全管理是指在企业或组织中，为了预防和控制事故、保障人身安全和财产安全而采取的一系列措施和管理活动。
负责监督项目建设过程中所涉及的政府数据和资料的安全保护，保证不被非授权使用；
负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故。
2.7 组织协调
组织协调是指根据工作任务，对资源进行分配，同时控制、激励和协调群体活动过程，使之相互融合，从而实现组织目标。
监督各方履行职责，协调各方的工作关系；
建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决；
确立项目安全监督的工作目标。
2.8 项目会议制度
为保证监理工作的开展和实施协调，监理方可组织必要的会议，包括项目协调会、项目周例会、项目专题研讨会、项目问题通报会、项目阶段及最终验收会。
监理方还应积极参加项目专家论证评审会、项目阶段工作总结会等会议。
3.项目管理
项目管理是指在项目活动中运用专门的知识、技能、工具和方法，使项目能够在有限资源限定条件下，实现或超过设定的需求和期望的过程。
负责审核和确认项目全过程中的各种关键技术方案以及项目中标单位的项目实施方案、项目计划、进度控制节点、人员组成、项目质量保证计划、质量控制体系(含质量控制的关键性节点)、 培训计划。
负责对项目进度进行实时跟踪，并要求项目中标单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现，当项目实施期目标偏离时，应及时指出，并提出对策建议，督促项目中标单位尽快采取措施。
跟踪检查合同的执行情况，确保项目中标单位按时按质履约，对合同交货期的延误和延期、合同变更、索赔等事宜进行审核确认，管理好实施期间的各类技术文档。
负责审核项目中标单位提交的技术文档是否符合项目验收要求，并协助采购人做好项目验收工作以及硬件设备入库登记工作。
负责对采购的服务和硬件设施、设备的质量进行验货和检验，参与软件的功能测试、硬件设备的上架、加电测试以及系统集成后整体功能测试，对隐蔽工程、重点部位实施100%管理旁站，对设备安装、系统软件的安装调试进行验收。
三、服务要求
1、采购要求
完成项目实施过程所涉及的监理服务全部工作，包括进度控制、质量控制、变更控制，安全文明施工管理、合同管理、资料管理,组织协调(三控三管一协调)以及保通工作和材料检验等。要求服务单位按照项目目标和要求，遵循国家、省的相关标准和规范，依据项目运行服务的合同和用户需求，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和手段，对项目的各个层面进行全方位的管理、控制和协调。对项目质量、进度、安全、投资、风险、知识产权保护等方面进行有效控制；针对项目情况，向采购人提出合理化的改进改良建议。做好项目合同与文档 (资料) 管理，受采购人委托，负责调解项目过程中的各类纠纷，对项目的各个层面进行全方位的管理、控制和协调。从而使本项目“按期、保质、高效、节约”地完成。
2、对项目团队的要求
2.1供应商须针对本项目专门成立项目团队，项目负责人在项目实施期间全程主持项目工作，并配 备相关设备，针对本项目专门成立的项目团队成员要求:
拟派的项目组成员(含项目负责人)不少于6人，须提供劳务合同或近6个月的社保证明。
项目负责人1名，至少具备国家政府职能部门颁发的高级工程师职称；团队成员中至少2名具备信息系统监理师资质；现场驻场人员中至少1名具备信息系统监理师资质并提供每周至少5天*8小时现场服务，其它团队成员可根据项目现场工作需要随时到场。
2.2为确保项目顺利实施，要求：
★供应商必须承诺成交后成员组成人员不变并保证到场工作；
①在整个项目过程中，不少于1名驻场信息系统监理师人员到场率在100%；
②工作人员在采购人单位工作时，应遵守采购人相关规章和制度；
③成交供应商投入的办公设备应满足项目需求；
④成交供应商应具有合理的工作流程和工作规范，能提供科学合理的项目管控管理；
⑤如经采购人及第三方查实，成交供应商及其服务人员与项目中标单位发生非正常经济往来及其他徇私舞弊情况，采购人有权要求更换团队人员或更换全体项目班子，情况严重的，采购人有权终止合同。
3、对服务工作的要求
本项目的项目负责人及团队成员应与成交确定的人员相一致，未经采购人书面正式同意，成交供应商不得擅自更换项目负责人及团队成员，如成交供应商因特殊原因在项目过程中更换项目负责人及团队成员的必须按相关文件规定办理；且更换的人员应具备相应资质。
其他双方有关约定的要求。
4、 服务准则
遵照国家相关法律法规及相关标准的规定，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护 采购人与实施单位的合法权益。具体应做到：
①执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行服务合同规定的义务和职责；
②不收受升级改造项目中标单位的任何礼金；
③不泄漏所项目各方认为需要保密的事项；
④遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等；
⑤坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议；
⑥坚持科学的态度和实事求是的原则；
⑦在坚持按服务合同的规定向采购人提供技术服务的同时，帮助中标单位完成其担负的建设任务。
5、服务遵照的依据
采购人与项目中标单位签订的合同；
国家、省、市有关信息系统项目建设和管理规范；
四、项目验收要求
审核项目中标单位提交的验收文档，整理提交归档文件，审核验收申请表，参加验收会议，汇报项目技术管理情况，记录验收专家提出的整改意见并监督项目中标单位完成整改。采购人接受且项目通过验收视为信息技术管理咨询服务项目通过验收；反之根据意见进行整改，直至通过验收。
 1 / 5

